## Slide 1
깃허브 이슈를 활용한
프로젝트 수행
Git & Github
for pull request
2022.03
강환수 교수

## Slide 2
01
협업자 생성과 이슈
오프소스 소프트웨어를 위한 깃과 깃허브
https://meetup.toast.com/posts/116

## Slide 3: 협업자 등록
저장소의 settings

## Slide 4: 협업자 추가 화면

## Slide 5: 실습
자신의 저장소 mimip에서 협업자 등록

## Slide 6: Issue의 전체적인 Flow
1. Issue 발급
2. Issue 작업
3. Pull Request & Code Review
4. Issue 반영 & Close
개념
  프로젝트 진행에서 수행해야 할 과제 위주로 문제 제기
    개발해야 할 기능이나 발생한 버그 등
      보통은 수행해야할 목적을 바탕으로 제목을 작성하고 관련된 주제에 대해 라벨을 연결
      라벨로 분리하여 가독성을 높이고 검색도 용이

## Slide 7: 이슈 등록
Repository의 Issue 탭 | New issue
  Submit new issue를 누르면 이슈가 등록

## Slide 8: 이슈 등록 시 내용
Title, Content
  제목과 내용을 입력하는 부분입니다.
Assignees: 해당 이슈의 담당자로 여러명을 지정
  해당 이슈 담당자 지정
    만약 내가 이슈를 처리해야 한다면 assign yourself를 눌러서 나를 지정
Labels: 해당 이슈에 대한 부과적인 설명을 담당하며 여러 개를 지정
  이슈에 Label을 달 수 있는 부분, 이슈를 구분하기 가장 수월한 부분입니다.
  Feature, Bug, New Feature, Improvement 등 이슈를 구분할 수 있는 Label을 많이 생성해서 추가하면 좋습니다.
Projects: 여러 프로젝트에 연결 가능
  이 이슈를 Project Board에 등록하려면 선택하는 부분
Milestone: 단 하나의 마일스톤과만 연결
  마일스톤을 지정할 수 있습니다.
  해당 이슈를 마일스톤에 추가하고 싶다면 선택할 수 있습니다.
Linked pull requests: 여러 풀리퀘스트와 연결, 생성할 때에는 연결할 수 없음
  생성 후에 이슈에서 연결하거나 PR에서 연결
  연결된 PR이 병합되면 자동으로 해당 이슈는 Close
https://yeonduing.tistory.com/42

## Slide 9: 레이블 개념
이슈와 PR(Pull Request)에 연결
  이슈 등 토론 내용의 분류에 사용
기본 레이블

## Slide 10: 기본 레이블

## Slide 11: 레이블 생성

## Slide 12: 마일스톤 개념 및 추가
Milestones 마일스톤, 이정표
  연결된 이슈와 PR에 대한 상황을 알려 줌
  이슈를 생성할 때 마일스톤을 연결할 수 있는데 이 때 최대 단 한 개의 마일스톤과 연결
    마감 기한이 있는 이정표

## Slide 13: 마일스톤 정보
프로젝트 개요, 관련 팀 및 예상 기한과 같은 정보를 포함할 수 있는 이정표에 대한 사용자 제공 설명
  이정표의 기한
  이정표의 완료 비율
    연결된 전체 이슈 중 Complete 즉 Closed된 이슈의 비율을 보여주며, 각 Open/Closed 된 이슈의 개수를 알려 줌
  마일스톤과 관련된 공개 및 종료된 이슈 및 풀 리퀘스트의 수
  마일스톤과 관련된 공개 및 종료 문제 및 풀 리퀘스트 목록

## Slide 14: 메뉴 issue | Milestones 클릭

## Slide 15: 마일스톤 추가
이슈 생성 시 설정
이미 만든 이슈에 수정해 등록 가능

## Slide 16: 연결된 이슈의 종료 비율

## Slide 17
02
프로젝트 보드
오프소스 소프트웨어를 위한 깃과 깃허브

## Slide 18: GitHub의 프로젝트 보드
작업 및 우선순위 관리를 돕는 도구
  작업을 구성하고 우선 순위를 지정하는 데 도움
  특정 기능 작업, 포괄적인 로드맵 또는 릴리스 체크리스트를 위한 프로젝트 보드 생성
  필요에 맞는 맞춤형 워크플로를 유연하게 생성

## Slide 21: 이슈에 프로젝트를 설정

## Slide 22: 새로운 이슈 생성
적당한 설정

## Slide 23: 기본 이슈에 프로젝트 설정
Add cards

## Slide 24: 이슈 선택, 프로젝트 설정

## Slide 25: 이슈 프로젝트 진행상황 이동
드래그 & 드롭

## Slide 26: 이슈 닫기